SecureVault 
Propuesta de Inicio de Desarrollo (v0.1)

Documento adaptado a partir de Proyecto.docx y alineado con la fase inicial del proyecto.

Fecha: 2026-03-28
Versión: v0.1
Estado: Propuesta aprobable para arranque

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento define la propuesta de inicio de desarrollo de SecureVault en su versión v0.1. La propuesta prioriza una implementación funcional y demostrable de arquitectura de microservicios con autenticación centralizada, gestión de secretos y despliegue local con Docker Compose. Se delimita el alcance de la fase inicial para asegurar una base sólida antes de incorporar capacidades avanzadas de DevSecOps, observabilidad y endurecimiento productivo.

# 2. Contexto y Justificación

El documento Proyecto.docx plantea una visión completa de ciberseguridad y DevSecOps. Para una ejecución controlada, esta adaptación concentra el inicio del desarrollo en un núcleo funcional mínimo viable, manteniendo alineación con buenas prácticas de seguridad: autenticación con JWT, hash de contraseñas, cifrado de secretos y separación de responsabilidades por servicio.

# 3. Objetivos

Objetivo general:

Implementar una base funcional de SecureVault  (v0.1) que permita registrar usuarios, autenticar accesos y operar un CRUD de secretos cifrados en arquitectura de microservicios.

Objetivos específicos:

Definir y desplegar servicios auth-service y vault-service con FastAPI.

Integrar PostgreSQL para persistencia de usuarios y secretos.

Exponer un frontend básico para login y gestión inicial de secretos.

Orquestar el entorno local con Docker Compose y Nginx como gateway.

Documentar manuales base de usuario, técnico, operación, seguridad y pruebas.

# 4. Alcance de la Fase Inicial (v0.1)

Incluye:

Registro y login de usuario con emisión de JWT.

Gestión de secretos (crear, listar, editar, eliminar) por usuario autenticado.

Hash de contraseñas y cifrado de secretos en backend.

Despliegue local con Docker Compose.

Documentación base de entrega.

No incluye en esta fase:

Pipeline CI/CD completo de publicación y despliegue.

Observabilidad integral (Prometheus, Loki, Grafana, Falco).

Automatización IaC para ambientes productivos.

Hardening avanzado de contenedores y escaneo continuo.

# 5. Arquitectura Base Propuesta

La versión v0.1 conserva una arquitectura de microservicios ligera para acelerar validación funcional:

Auth Service (FastAPI, puerto 8001): registro/login, emisión de tokens JWT.

Vault Service (FastAPI, puerto 8002): CRUD de secretos por usuario autenticado.

PostgreSQL: persistencia de usuarios y secretos.

Redis: soporte para control de tasa en Vault.

Gateway/Frontend: acceso web unificado y consumo de API.

- v0.1-inicial/

- ├── docker-compose.yml          ← Orquestación local: auth, vault, postgres, nginx

- ├── .env.example                ← Variables de entorno requeridas

- ├── auth-service/               ← Auth Service (FastAPI estructurado)

- │   ├── Dockerfile

- │   ├── requirements.txt

- │   └── app/

- │       ├── main.py

- │       ├── core/               ← config.py, security.py

- │       ├── routers/auth.py     ← POST /auth/register, POST /auth/login

- │       ├── services/           ← lógica de negocio

- │       ├── models/             ← ORM SQLAlchemy

- │       ├── schemas/            ← Pydantic

- │       ├── dependencies/       ← database.py

- │       └── utils/jwt.py        ← generación/verificación de tokens

- ├── vault-service/              ← Vault Service (FastAPI estructurado)

- │   ├── Dockerfile

- │   ├── requirements.txt

- │   └── app/

- │       ├── main.py

- │       ├── core/               ← config.py, security.py, rate_limit.py

- │       ├── routers/secrets.py  ← CRUD /vault/secret

- │       ├── services/           ← lógica de bóveda

- │       ├── models/             ← ORM

- │       ├── schemas/            ← Pydantic

- │       ├── dependencies/       ← database.py

- │       └── utils/crypto.py     ← cifrado Fernet

- ├── auth_service/               ← Prototipo inicial (Flask-style, sin estructura)

- ├── vault_service/              ← Prototipo inicial (Flask-style, sin estructura)

- ├── frontend/                   ← Frontend HTML estático

- │   ├── index.html              ← Login

- │   ├── dashboard.html          ← Dashboard de secretos

- │   └── js/main.js              ← Fetch + manejo JWT

- ├── gateway/nginx.conf          ← Configuración de gateway

- ├── nginx/                      ← Configuración de reverse proxy

- └── docs/                       ← Documentación completa de entrega

- ├── 01_Manual_Usuario.md

- ├── 02_Manual_Tecnico.md

- ├── 03_Manual_Operacion_DevOps.md

- ├── 04_Seguridad_y_Riesgos.md

- ├── 05_Plan_Pruebas.md

- └── 06_Checklist_Entrega.md

# 6. Entregables de Inicio

Repositorio organizado por servicios y documentación.

docker-compose.yml funcional para despliegue local.

Servicios auth-service y vault-service operativos.

Frontend básico operativo para flujo de autenticación y bóveda.

Documentación inicial en carpeta docs.

# 7. Plan de Implementación

| Fase | Objetivo | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Inicio (v0.1) | Base funcional mínima | Auth + Vault + DB + Frontend básico + documentación | Completada |
| Fase 2: Calidad y Seguridad | Elevar calidad técnica | Tests, rate limiting reforzado, SPA y modelado de amenazas | Planificada/Parcial |
| Fase 3: DevSecOps | Preparar operación continua | CI/CD completo, monitoreo, seguridad runtime e IaC | Planificada |

# 8. Criterios de Aceptación para Cierre de v0.1

El entorno levanta con Docker Compose sin errores críticos.

El flujo registro/login entrega token válido.

Los endpoints de bóveda requieren autenticación y operan CRUD.

Las credenciales de usuario no se almacenan en texto plano.

La documentación base permite ejecutar y demostrar el sistema.

# 9. Riesgos Iniciales y Mitigaciones

Riesgo: deuda técnica por aceleración inicial. Mitigación: fase 2 enfocada en pruebas y refactor controlado.

Riesgo: configuración insegura por entorno local. Mitigación: uso de .env.example y segregación de secretos.

Riesgo: cobertura de seguridad limitada en inicio. Mitigación: roadmap explícito hacia DevSecOps y monitoreo.

# 10. Declaración de Propuesta

Se propone adoptar esta versión v0.1 como línea base formal de inicio de desarrollo, manteniendo trazabilidad hacia fases posteriores de calidad, seguridad y operación DevSecOps.